契約書

**テーマパークに向けた画像認識を用いた混雑状況把握システム**

委託者：株式会社オリエンタルランド（以下「甲」という。）と受託者：A11以下「乙」という。）とは、オンライン業務システムの要件定義、外部設計、システム及びデバイス開発に係る業務（以下「本件業務」という。）の委託に関して、次の要綱及び後記契約条項の通り契約（以下、合わせて「本契約」という。）を締結する。

1.具体的作業内容

作業範囲は、オンライン業務システム要件定義書に基づく要件定義、外部設計、システム

開発、テスト及び書類制作とする。

途中での機能追加の要請は別途期間を甲乙会議で検討の上、可能であれば追加する。ただ

し、この場合委託料が上乗せとなるものとする。

2.契約類型

契約類型は準委任型とする。

3.作業期間又は納期

作業期間は令和3年4月1日から令和3年12月18日とする。納期は下記に記載した通りとする。

企画書 令和3年5月26日

プロジェクト憲章 令和3年7月28日

個別契約書（本契約書） 令和3年7月28日

WBS令和3年7月28日

コミュニケーション計画書 令和3年7月28日

リスク計画書 令和3年7月28日

成果物 令和3年12月18日

4.作業スケジュール

企画書、プロジェクト憲章、個別契約書を令和3年5月26日までに作成する。そこで定義された内容を基に、春学期成果報告会を行う。12月18日に最終発表をもって、作業を終了とする。

5.甲・乙の役割分担

甲：乙の提示する書類の確認・監視

乙：業務管理プロジェクトの開発

| 項番 | 工程 | 作業内容 | 作業分担 |
| --- | --- | --- | --- |
| ユーザ | ベンダ |
| 1 | 設計 | 企画の提出 | ×  | 〇 |
| 2 | 企画の確認 | 〇 | △ |
|  |  |  | 修正 |
| ３ | プログラミング | プロトタイプ作成 | × | 〇 |
| 4 | プロトタイプ確認　評価 | 〇 | △ |
|  |  |  | バグ修正 |
| 5 | 部品作成 |  | 〇 |
| 6 | 部品組み合わせ |  | 〇 |
| 7 | プログラムテスト |  | 〇 |
| 8 | テスト | システムテスト | 〇 |  |
| 9 | バグ修正 |  | 〇 |
| 10 | ユーザーレビュー | 〇 |  |
| 11 | 納品 | 〇 | 〇 |

6.連絡協議会の運営に関する事項

連絡協議会の開催は、毎月曜日22時～23時と木曜日の21時～22時まで行う。
他至急の連絡や要会議案件があったら都度開催日程を立てる。

7.甲が乙に提供する情報、資料、機器、設備等

甲が乙に提供する資料は企画書、仕様書とする。

8.作業環境

作業場所は各自任意の場所。

9.乙が甲の委託に基づき作成し納入すべき物件（以下「納入物」という。）の明細及び納入場所

  乙は納期までに以下のものを納入する。

① 企画書

② プロジェクト憲章

③ 個別契約書（本契約書）

④ WBS

⑤ ガントチャート

⑥ コミュニケーション計画書

⑦ リスク計画書

⑧ EVM

⑨ 外部設計書

⑩ システム開発設計書

⑪成果物

10.委託料及びその支払方法

委託料は、総額2293万円とする。

成果物の機能を追加する場合、委託料がその分上乗せされるものとする。詳細はその場で

別途会議を行うものとする。

11.検査又は確認に関する事項

12月18日に納品される資料及びソースプログラムファイルにて、検査、確認を行うこと

とする。

令和3年　５月２6日

甲：株式会社オリエンタルランド　印

乙：A11　印