**個別契約書**

2022/07/27

今井淳也

委託者：株式会社エコル（以下「甲」という。）と受託者：A09（以下「乙」という。）とは、樹木の状態診断補助システム開発に係る業務の委託に関して、次のとおりこの契約（以下「本契約」という。）を締結する。なお、本個別契約における用語の意義は当該 基本契約における定義によるものとする。

1. 具体的作業内容

* 範囲
  + 要件定義・画面設計・DB設計・システム開発・テスト及び書類作成・評価とする。
* 仕様
  + 樹木の状態診断補助システム開発プロジェクトとする。

2. 契約類型

* 準委任

3. 作業期間又は納期

* 納期
  + プロジェクト憲章　　　　　　令和4年5月25日
  + 契約書　　　　　　　　　　　令和4年5月25日
  + WBS 　　　　　　　　　　令和4年5月25日
  + リスク計画書　　　　　　　　令和4年7月27日
  + コミュニケーション計画書　　令和4年7月27日
  + 要望対応表　　　　　　　　　令和4年12月10日
  + 当該システム　　　　　　　　令和4年12月10日
* 作業期間
  + 令和4年4月27日～12月10日

4. 作業スケジュール

* WBS・ガンチャートを参照

5. 甲・乙の役割分担（第8条で定める作業責任分担の詳細）

* 計画・システム設計（外部、内部）・開発・テストを乙が行うものとする。

6. 連絡協議会の運営に関する事項

* 連絡協議会は、原則毎週水曜日14時から16時に開催するものとし、それに加えて、甲又は乙が必要と認める場合に随時開催するものとする。

7. 甲が乙に提供する情報、資料、機器、設備等

* 甲が乙に提供する資料は企画書・仕様書・業務資料とする。

8. 作業環境

* 作業環境について、甲の事務所等で乙が作業を実施する必要がない為、作業場所は各自任意の場所で行うものとする。

9. 乙が甲の委託に基づき作成し納入すべき物件（以下「納入物」という。）の明細及び納入場所

* 乙は納期までに以下の納入物を納入する
  + 企画書
  + プロジェクト憲章
  + 個別契約書(本契約書)
  + WBS
  + ガントチャート
  + コミュニケーション計画書
  + リスク計画書
  + EVM
  + 成果物
* 納入場所
  + [googleドライブ](https://drive.google.com/drive/folders/189NYory4z5iO2maIo9ZzCTSD38DauGxR)

10. 委託料及びその支払方法

* 委託料金
  + 1260万円
  + PM：360時間×1万=360万
  + プログラマー・デザイナー：360時間×0.5万×5人=900万
* 支払方法
  + 指定の銀行口座振込とする

11. 検査又は確認に関する事項

* 12 月 10日に納入される資料及びソースプログラムファイルにて検査又は確認を行うものとする。

12. その他個別業務遂行に必要な事項

* 特になし

令和4年4月5月25日

甲：株式会社エコル　　乙：A09