**プロジェクト憲章**

作成日：2023年5月17日

作成者：酒井萌夏　清水麻央

**プロジェクト名**

「画像認識を使ったゴミの分別アプリケーション開発プロジェクト」

**ステークホルダー**

発注者：神奈川県　環境農政局　環境部資源循環推進課

エンドユーザ：神奈川県民

プロジェクト開始日：2023年4月26日

プロジェクト終了日：2023年12月9日

**プロジェクト目標**

分別方法の分からないゴミについて、画像認識を用いて地域ごとの分別方法を提供する。

**成功基準**

本プロジェクトの成功基準を、次のように設定する。
　・追加機能の全てをプロジェクト終了期日までに公開可能にする
　・要求事項を踏まえたアプリケーションを作成する

**進め方の留意点**

追加機能の要件を調査する。

作成したWBSを参考に作業を進めていく
画像認識APIはVision API の使用の予定
グループ内の共有は GoogleDriveを使用する

**作業スケジュール**

４月　　企画立案

５月　　要件定義

６月　　外部設計

７月　　内部設計

８月　　内部設計・プログラム

９月　　プログラム

１０月　プログラム

１１月　テスト

１２月　テスト・最終成果発表

**メンバー役割**

・春日　優成　プロジェクトマネージャー

・酒井　萌夏　プログラマー

・清水　麻央　デザイナー

・中川　雄貴　プログラマー

・田所　圭斗　デザイナー

・城内　愛梨　デザイナー