個別業務委託契約書

受託者：神奈川県相模原市環境経済局環境共生部公園課（以下「甲」という。）と受託者：文教大学プロジェクト演習DE　A08班（以下「乙」という）は、甲が乙に業務委託をする際に基本的な事項について、次の要項および条項のとおり合意したので、業務委託個別契約書（以下「本契約」という）を締結する。

第1条：業務名

　　・GISを用いた公園樹木等維持管理支援システム開発プロジェクト

第2条：契約類型

　　・甲と乙は、以下の条件で準委任契約（以下「本契約」という）を締結する。

第3条：業務実施開始日および実施期間

　　・甲が本件業務を乙に委託する期間は、2024年4月10日から2024年12月7日ま　　　でとする。

第4条：業務内容

 ・樹木台帳、点検シートや診断カルテ等の樹木に関するデータを紙媒体ではなく、情報を一元管理するデータベース開発、点検者の持つカメラからの樹木一割り出し新規データの追加・過去データの参照を行うシステムの開発。

第5条：業務範囲

　　・上記のシステムの基本設計、システム開発、テスト、運用、その他書類の作　　　成とする。

第6条：作業分担

| 工程 | 作業内容 | 作業分担 |
| --- | --- | --- |
| 乙 | 甲 | 備考 |
| 要件定義 | 業務分析 | 〇 | △（確認） |  |
| システム設計（外部設計） | 業務フロー図作成 | 〇 | △（確認） |  |
| 画面設計図作成 | 〇 | △（確認） |  |
| 画面遷移図作成 | 〇 | △（確認） |  |
| 機能一覧作成 | 〇 | △（確認） |  |
| システムの内部設計 | データベース設計書 | 〇 | △（確認） |  |
| プログラミング構造図作成 | 〇 | △（確認） |  |
| プログラム仕様書作成 | 〇 | △（確認） |  |
| システム開発 | コーディング | 〇 |  |  |
| システムテスト | テスト仕様書作成 | 〇 | △（確認） |  |
| アプリケーション確認 | 〇 | △（確認） |  |
| 運用・保守 | 運用・保守 | 〇 | △（確認） |  |

第7条：納品物

　　乙は甲に業務実施期間内に以下の納品物を納品するものとする。

　　・WBS

　　・リスク計画書

　　・コミュニケーション計画書

　　・EVM

　　・外部設計書

　　・内部設計書

　　・企画書

　　・契約書

　　・プロジェクト憲章

　　・成果物

第8条：作業環境

　　・乙は、本契約の業務遂行には文教大学内の指定施設または自宅のパソコンを使用することができる。使用するパソコン、ソフトウェア、およびインターネット接続については、乙自身が責任を持ち、安全対策を適切に行うものとする。

第9条：甲が乙に提供する情報、機器等

　　・甲は乙にシステム開発に必要な資料や情報、設備などを提供する。

第10条：委託金及びその支払い方法

　　**●**委託金

　　　・総額：14,718,183円

　　　・PM：365(h)×10000(円)=3,650,000(円)

　　　・その他メンバー：365(h)×5000(円)×5(人)=9,125,000円）

　●支払い方法

　　　・甲は第3条項で定めた期間中に、当月分当月末までに指定の口座に振り込む　　　　方法により支払うものとする。

第11条：連絡協議会の設置

　　・甲及び乙は本業務が終了するまでの間、その進捗業況、リスク管理及び報告　　　甲乙双方に夜共同作業及び各人の分担作業の実施状況、問題点の競技及び解　　　決その他本業務が円滑に遂行できるよう必要な事項を競技するため、連絡協　　　議会を開催するものとする。

　　・連絡協議会は、原則として2週間に1度以上開催し、それに加えて、甲又は　　　乙が必要と認める場合随時開催するものとする。

第12条：検査又は確認に関する事項

　　・業務実施期間内までに納められた書類、システムを調査、確認をする。

2024年5月19日

甲：神奈川県相模原市環境経済局環境共生部公園課

 乙 ：文教大学プロジェクト演習DE　A08班